方案三：产品化动作原型

高成本，面向长期复原和独立可玩版本

# 资料依据

TapTap 官方页：游戏标签包含二次元、动作、角色扮演、高画质、3D，核心叙事为阿塔尔成为送葬人，在汇流地狩猎神明。

官方 ComiDay27 动态：项目定位写作“黑暗幻想 X 3D点划激爽ACT”。

线下试玩回顾：制作人明确称当前是点触操作，暂时没有双手摇杆模式。

参展回顾：闪避由双击触发，抓取处决由划屏触发；技能支持按住拖曳选择方向，也支持点击后由系统策略自动选方向。

参展回顾：连续操作需要施放队列，否则动作帧中再次输入会被吞，影响手感。

# 目标

方案三把点划 demo 当作一个独立动作游戏原型来做。它不仅验证输入和战斗，还要建立可扩展的角色、装备、关卡、Boss、掉落和移动端性能管线。这个方案成本最高，但最接近可以长期迭代的产品形态。

# 推荐引擎

Unity：适合移动端优先，团队规模小，迭代速度快。

Unreal：适合追求更强画面表现，但移动端优化成本更高。

Godot：适合轻量开源路线，但 3D 动作、移动端商业化管线要自担更多风险。

# 系统范围

角色系统：多角色、头像切换、双指切换、技能组和属性队。

战斗系统：点触移动、自动普攻、技能拖曳、双击闪避、划屏处决、QTE。

Boss 系统：阶段转换、破防、前摇预警、招式组合和高难挑战。

副本系统：剧情、困难、高难、挑战四类难度的原型结构。

装备系统：掉落、专武、禁忌装备、词条和构筑。

表现系统：角色特效统一风格、Boss 压迫感、处决镜头和音效。

性能系统：移动端粒子数量、贴图精度、帧率和热量预算。

# 阶段规划

第 1 阶段：完成方案二级别的点划战斗核心。

第 2 阶段：加入第二角色和切人机制，验证属性队和技能协同。

第 3 阶段：制作 1 个完整 Boss，包含二阶段和高难招式。

第 4 阶段：制作 1 个 5 分钟副本，包含探索、宝箱、小怪和 Boss。

第 5 阶段：加入装备掉落和简化构筑，验证刷子游戏循环。

第 6 阶段：做移动端性能优化和 PC 端增强画质选项。

# 团队配置

1 名玩法程序：输入、战斗、AI、状态机、性能。

1 名技术美术或特效：技能、处决、Boss 预警、画面调性。

1 名 3D 美术或外包：角色、怪物、场景低成本资产。

1 名策划或制作人：手感、数值、关卡和验收。

# 周期预估

2 到 4 周：只能得到可操作原型。

2 到 3 个月：可以得到一个有完整流程的垂直切片。

6 个月以上：才可能接近可持续迭代的产品化基础。

# 验收标准

玩家不用虚拟摇杆，也能稳定完成移动、攻击、闪避和技能释放。

连续输入不会频繁被吞，动作队列能让手感顺滑。

Boss 前摇清晰，双击闪避有明确收益。

划屏处决和 QTE 有足够强的反馈。

移动端 30fps 稳定，优先保证触控响应。

# 风险与建议

方案三不要直接从完整产品做起，应先完成方案二作为风险验证。

如果手感验证失败，继续加美术资源没有意义。

应明确这是粉丝向研究和纪念原型，不使用未授权官方商业资产。

核心投入顺序应是输入手感、Boss 反馈、技能辨识度、最后才是画质。