方案二：Unity 点划式伪可玩动作 Demo

中等成本，推荐作为第一版可玩样机

资料依据

TapTap 官方页：游戏标签包含二次元、动作、角色扮演、高画质、3D，核心叙事为阿塔尔成为送葬人，在汇流地狩猎神明。

官方 ComiDay27 动态：项目定位写作“黑暗幻想 X 3D点划激爽ACT”。

线下试玩回顾：制作人明确称当前是点触操作，暂时没有双手摇杆模式。

参展回顾：闪避由双击触发，抓取处决由划屏触发；技能支持按住拖曳选择方向，也支持点击后由系统策略自动选方向。

参展回顾：连续操作需要施放队列，否则动作帧中再次输入会被吞，影响手感。

目标

方案二是推荐方案。它不追求复刻官方完整游戏，而是用一个小场景验证“3D 点划激爽 ACT”的核心体感：点地移动、点怪攻击、双击闪避、划屏处决、拖曳技能、QTE 倒计时和轻量 Boss 战。

为什么选 Unity

Unity 对移动端横屏、触控输入、粒子、动画状态机和 Android 打包支持成熟。

中等成本下，Unity 比 Three.js 更容易做出动作手感。

可以先用剪影模型、免费特效和简单场景，后续再替换美术资源。

核心操作

单点地面：角色向点击点移动或短距突进。（双击突进/闪避，单击移动）

单点敌人：锁定目标并自动普攻。

双击地面：朝点击方向闪避。

划过可处决敌人：触发抓取处决。

按住技能按钮并拖曳：显示方向线，松手释放指向技能。

轻点技能按钮：系统自动选择收益最高方向。

点击角色头像：切换指定角色。

双指划屏：切换下一顺位角色。

QTE 圆环：倒计时内点按或按提示划线。

第一版内容

一个暗色遗迹或雪白庭院小地图。

一个主角剪影，保留长发、披风、细剑或镰状武器的视觉记忆点。

三只小怪，用来验证点触移动、自动普攻和技能方向。

一个 1 级 Boss，用来验证双击闪避、破防、划屏处决和 QTE。

三段技能特效：直线斩、圆形爆发、处决特写。

一个 3 到 5 分钟完整流程。

系统设计

InputIntent：把触摸输入统一解释成点击、双击、划屏、拖曳、双指划屏。

TargetResolver：根据屏幕点选和距离选择地面点、敌人或技能方向。

ActionQueue：在动作后摇阶段缓存下一次输入，避免连续操作被吞。

CombatState：管理普通、闪避、技能、受击、破防、处决和 QTE 状态。

AssistStrategy：处理轻点技能时的自动方向选择。

CameraDirector：控制俯视角、Boss 预警、处决特写和震屏。

MVP 验收流程

玩家点地移动到第一组小怪附近。

玩家点怪后角色自动贴近并普攻。

玩家拖曳技能方向线，释放直线斩命中多个目标。

Boss 出现红色范围预警，玩家双击地面闪避。

Boss 破防后出现处决窗口，玩家划屏触发处决。

处决后出现 QTE 倒计时，玩家完成提示后进入胜利结算。

开发排期

第 1 周：输入解释器、角色移动、点击锁定、相机跟随。

第 2 周：普攻、技能、冷却、伤害、受击和简单小怪 AI。

第 3 周：Boss 三个招式、双击闪避、破防和处决窗口。

第 4 周：QTE、技能特效、音效、UI、Android 横屏打包。

主要风险

点划输入容易和 UI 按钮冲突，需要明确输入优先级。

双击、划屏、拖曳要有阈值，否则会误判。

伪可玩 demo 的美术应克制，避免被误解为官方复刻。

动作手感依赖 ActionQueue，不能只做动画播放。